**МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ПРИКАЗ**

«30» июня 2017 года № 397

**О подготовке образовательных**

**организаций к началу нового**

**2017 – 2018 учебного года**

**и работе в осенне-зимних условиях**

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 29 июня 2017 года № 1981 «О подготовке образовательных организаций к началу нового 2017-2018 учебного года и работе в осенне-зимних условиях» и с целью своевременной и качественной подготовки образовательных организаций района к началу 2017-2018 учебного года и работе в осенне-зимних условиях

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить мероприятия и график их выполнения по подготовке образовательных организаций района к новому 2017-2018 учебному году и работе в осенне-зимних условиях (приложение № 1,2,3).

2. Руководителю образовательного учреждения предоставить информацию до 14.08.2017 года, согласно приложению № 3.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского района Белгородской области» Онежко И.Г.



**Начальник МУ «Управление образования**

**администрации Краснояружского района**

**Белгородской области» Е.Г.Головенко**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**М Е Р О П Р И Я Т И Я**

по подготовке образовательных учреждений района

к новому учебному году

и работе в осенне-зимних условиях 2017-2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятий** | **Сроки**  **выполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Разработать мероприятия и график их исполнения по подготовке ОУ к новому учебному году и работе в осенне-зимних условиях | 10.06.2017г. | Романенко Р.В.  Руководители ОУ |
| 2 | Создать комиссию по приемке ОУ к новому учебному году и утвердить форму акта приемки | 03.06.2017г. | Романенко Р.В. |
| 3 | Обеспечить комиссионную приемку образовательных учреждений района к новому 2017-2018 учебному году | до 18.08.2017г. | Романенко Р.В. |
| 4 | Привести в соответствие с действующими нормативными документами работу по антитеррору (тревожные кнопки, видеонаблюдение) | до 14.08.2017г. | Бородко А.Ю.  Романенко Р.В. |
| 5 | Спланировать и провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений района | до 14.08.2017г. | Романенко Р.В. |
| 6 | Осуществить санитарные, гигиенические мероприятия.  Составить план и график проведения данных мероприятий | до 14.08.2017г. | Жерновая С.М. |
| 7 | Оформить паспорта готовности объектов образования к работе в осенне-зимний период в установленном законодательством порядке. | до 10.10.2017г. | Романенко Р.В. |



**Начальник МУ «Управление образования**

**администрации Краснояружского района**

**Белгородской области» Е.Г.Головенко**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

**График выполнения мероприятий по подготовке ОУ**

**к новому 2017-2018 учебному году**

**и работе в осенне-зимних условиях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **ОУ** | **Срок исполнения** |
|  | Выполнение косметического ремонта | Все ОУ | 14.08.2017г. |
|  | Осуществить запланированные мероприятия по пожарной безопасности образовательных учреждений:  - установка и проверка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре;  -приобретение, замена, перезарядка первичных средств пожаротушения;  - пропитка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом;  - установка и проверка систем дымоудаления и тревожной сигнализации;  - монтаж и проверка работы систем противопожарного водоснабжения;  - оборудование аварийного освещения зданий;  - оборудование путей эвакуации;  - проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность;  - установка систем молниезащиты и контуров заземления зданий. | Все ОУ | 14.08.2017г |
|  | Осуществить санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия:  - по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям;  - по оборудованию учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся;  - по организации горячего питания учащихся;  - по оборудованию медицинских кабинетов;  - по прохождению медицинского осмотра персонала. | Все ОУ | 14.08.2017г |
|  | Осуществить мероприятия по антитеррористической безопасности:  - установка или ремонт ограждений территорий образовательных учреждений;  - установка и проверка работы систем видеонаблюдения, тревожной сигнализации, экстренной связи. | Все ОУ | 14.08.2017г |



**Начальник МУ «Управление образования**

**администрации Краснояружского района**

**Белгородской области» Е.Г.Головенко**

Приложение 3

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ (ПЛАН)

мероприятий по подготовке организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу учебному году

| №  п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок  исполнения | Отметка об  исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность | | | | | |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств  пожаротушения |  |  |  |  |
| 2 | Установка автоматической пожарной сигнализации и  системы оповещения при пожаре, а также их техническое  обслуживание |  |  |  |  |
| 3 | Установка системы тревожной сигнализации |  |  |  |  |
| 4 | Установка системы дымоудаления |  |  |  |  |
| 5 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений |  |  |  |  |
| 6 | Оборудование путей эвакуации |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж и техническое обслуживание систем  противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |
| 8 | Оборудование аварийного освещения зданий |  |  |  |  |
| Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия | | | | | |
| 9 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием |  |  |  |  |
| 10 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения |  |  |  |  |
| 11 | Оборудование (ремонт) систем отопления |  |  |  |  |
| 12 | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по  соблюдению уровней освещенности |  |  |  |  |
| 13 | Организация горячего питания |  |  |  |  |
| 14 | Оборудование медицинских кабинетов |  |  |  |  |
| 15 | Прохождение медицинского осмотра персоналом |  |  |  |  |
| 16 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся |  |  |  |  |
| 17 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям |  |  |  |  |
| Антитеррористическая безопасность | | | | | |
| 18 | Установка ограждения по периметру организации |  |  |  |  |
| 19 | Установка систем видеонаблюдения |  |  |  |  |
| 20 | Установка тревожной сигнализации |  |  |  |  |
| 21 | Организация охраны |  |  |  |  |
| 22 | Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России (по согласованию) |  |  |  |  |
| Ремонтные работы | | | | | |
| 23 | Проведение капитального ремонта |  |  |  |  |
| 24 | Проведение текущего ремонта |  |  |  |  |
| Выполнение других мероприятий | | | | | |
| 25 | Поставка школьных автобусов |  |  |  |  |
| 26 | Поставка учебно-наглядного оборудования |  |  |  |  |
| 27 | Подключение к сети Интернет |  |  |  |  |
| 28 | Установка оборудования, обеспечивающего доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| 29 | Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарную организацию,  инструкций по мерам пожарной безопасности, планов  эвакуации и др.) |  |  |  |  |
| 30 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения |  |  |  |  |
| 31 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность |  |  |  |  |